Energetische Sanierung Naturwissenschaftliches Zentrum | Pressegespräch 02.09.2015

– Stand: 01.09.2015

Baubeginn 		Juni 2013 	– 1. Bauabschnitt (Werkstätten)

Oktober 2013 	– 2. Bauabschnitt (Schule)

Fertigstellung		März 2014 	– 1. Bauabschnitt

Februar 2015 	– 2. Bauabschnitt

Nettogrundrissfläche 	7.900 m²

Bruttoraumvolumen:	37.350 m³

Nutzung

Berufsschule mit 21 Klassenräumen und Fachräumen sowie Werkstätten, Lehrerzimmer und Verwaltung

Im 1. Untergeschoss Büroräume und Flächen für

- Fachbereich Schulen und Bildung

- Kommunale Koordinierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“

- Fachberatung

- Regionales Bildungsbüro

- Schulpsychologische Beratungsstelle

- Kreisarchiv | Medienzentrum (Abwicklung)

Kosten

Kosten Energetische Sanierung:	7,06 Millionen Euro

Interimslösung -Containeranlage:	1,10 Millionen Euro

Projektbeteiligte

Oberbauleitung	Fachbereich Bauen (Detlef Schroeder, Hans-Werner Thiele,

Detlef Schebaum, Manuela Hilgenkamp)

Generalplanung	Assmann (Dortmund)

Um-/Neuplanungen

- Umbau des Lehrerzimmers und der Verwaltung

- Umbauten in der Metallwerkstatt

- Einbau einer zentralen Toilettenanlage mit Raum für Aufsicht

- Einrichtung eines Kiosk

- Umstrukturierung des 1. Untergeschosses mit neuer Nutzung für Kreisarchiv

Durchgeführte Maßnahmen

- Dachsanierung

- Fenstererneuerung

- Fassadedämmung mit Hilfe von vorgehängten Verkleidungen

- Erneuerung der Trinkwasserinstallationen

- Teilweise Erneuerung der Lüftungsanlagen erneuert

- Schaffung technischer Einrichtungen für die Werkstätten (z.B. ein Gasflaschenlager)

- Teilweise Renovierungsanstrich und Erneuerung von Bodenbelägen

Zusätzliche Maßnahmen

- Erneuerung des Heizungsleitungsnetzes | Erneuerung Elektro-Leitungsinstallation

- Abgehängte Decken in den Klassenräumen (bedingt durch die Elektroarbeiten)

- Erneuerung des Aufzugs