Weiterführung Schulsanierungsprogramm (bis ca. 2020) | Pressegespräch 02.09.2015

2014 – 2016: Energetische Sanierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (Werne)

Sanierungsschwerpunkt: Alte Gebäudeteile (Baujahr 1963 und 1968)

- Energetische Sanierung (Dach, Wand, Fassade)

- Erneuerung der Trinkwasserinstallationen

- Heizungserneuerung mit BHKW-Modul und dezentralen Lüftungsgeräten

- Teilerneuerung der elektrischen Anlagen

- Kalkulierte Gesamtkosten: 5,4 Millionen Euro

2017 – 2018: Energetische Sanierung Karl-Brauckmann-Schule (Holzwickede)

- Teilweise Erneuerung der Dachflächen (Teilbereiche wurden bereits erneuert)

- Energetische Sanierung der Fassaden

- Teilweise Erneuerung der Beleuchtung

- Einbau einer Solaranlage für die Beheizung des Schwimmbades

- Einbau von Akustikdecken

- Kostenschätzung: rund 1,47 Millionen Euro

2019 – 2020: Energetische Sanierung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (Bergkamen)

- Schwerpunkt der Sanierung auf Werkstätten, Verwaltungstrakt und Sportgebäude

- Energetische Sanierung (Dach, Wand, Fassade)

- Überarbeitung der technischen Anlagen( soweit erforderlich)

- Einbau einer Solaranlage für die Beheizung des Schwimmbades

- Kostenschätzung: rund 1,75 Millionen Euro

2016 – 2017: Neubau Turnhalle am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (Werne)

- Abriss der vorhandenen 1-Feld-Halle

- Neubau einer Halle an gleicher Stelle

- Kostenschätzung: rund 2,4 Millionen Euro

2017 – 2018: Erweiterung Kreissporthalle (Unna)

- Energetische Sanierung Kreissporthalle (Fassaden, Fenster)

- Erweiterung der Halle um zwei rund 200 m² große Gymnastikräume (inklusive Umkleidekabinen)

- Schaffung eines zentralen neuen Sportlereingangs

- Kostenschätzung: rund 3,1 Millionen Euro

2018 -2019: Neugestaltung des Schulhofes am Hansa Berufskolleg (Unna)

- Abriss der Turnhalle am Hansa Berufskolleg (Unna)

- Neugestaltung des Schulhofes zwischen Hansa Berufskolleg und

Naturwissenschaftlichem Zentrum (NTZ) auf freigewordener Fläche

- Kostenschätzung: rund 625.000 Euro