Fertigstellung K39n in Unna | Freigabe 21.12.2017

Maßnahmen

- Bau der K39n (Schwarzer Weg) zwischen Afferder Weg und Hansastraße durch den Kreis als neue leistungsstarke Verbindung B1  Feldstraße | Büddenberg | Hochstraße und zur Entlastung des Knotenpunktes Hansastraße (L665).

- Schaffung eines Straßenanschlusses (K39n) von der Hansastraße bis zum Afferder Weg (K39) als leistungsfähige, südnördliche Verbindung über die K39 zur geplanten L663n mit Anschluss an die ebenfalls geplante Westtangente der Kreisstadt Unna. Einmündung der K39 an der Hansastraße und nicht (wie bisher) an der Friedrich-Ebert Straße (L678).

- Abstufung des bisherigen weiteren Verlaufs der K39 in Richtung Friedrich-Ebert-Straße zur Gemeindestraße.

- Bei der Planung für den Kreuzungsausbau Hansastraße / Hochstraße mit der entsprechenden Lichtsignaltechnik wurden die prognostizierten Verkehre bei einem späteren Weiterbau einer Westtangente (Kreisstadt Unna) sowie einer eventuellen Anbindung einer geplanten OWIIIa (L663) bereits berücksichtigt.

- In einem zweiten Bauabschnitt planen der Kreis Unna und die DB AG die Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs im weiteren Verlauf der K39 durch den Bau eines Trogbauwerkes.

Der Bau dieser Anbindung ist Teil eines Gesamtverkehrskonzepts von Straßen NRW, der Stadt Dortmund, der Kreisstadt Unna und dem Kreis Unna.

Bauarbeiten

- Südliche Anbindung der K39n an die Hansastraße (L665) mit Ampelanlage.

- Ausbau der Kreuzung Hansastraße / Hochstraße mit zusätzlichen und längeren Abbiegespuren in einer Gesamtlänge von rund 330 m und einer Breite von bis zu 13,50 m.

- Nördliche Anbindung an den Afferder Weg (K39n) als Kreisverkehrsplatz mit einem Außendurchmesser von 30 m.

- Neubau der Fahrbahn zwischen Kreuzung Hansastraße und Afferder Weg auf einer Länge von rund 420 m und einer Breite von 6,50 m.

- Neubau eines Radweges auf der östlichen Fahrbahnseite auf einer Länge von 420 m und einer Breite von 3 bzw. 3,50 m.

- Ausbau der kombinierten Rad- und Gehwege im Kreuzungsbereich Hansastraße / Hochstraße auf einer Länge von rund 475 m und einer Breite von 3,50 m.

- Reduzierung der Höhe eines vorhandenen Kanals auf einer Länge von rund 70 m.

- Neubau eines Kanals mit dem Durchmesser 1,20 m auf einer Länge von rund 70 m als Überlaufbauwerk bei Hochwasser mit zwei Anschlussbauwerken am vorhandenen Kanal.

- Unterführungsbauwerk für die kreuzungsfreie Kreuzung mit der Königsborner Straße (Fahrradstraße) von Massen nach Unna.

Bauzeiten

- Planungsbeginn	Mitte 2012

- Baubeginn		Oktober / November 2016

- Bauende		Dezember 2017 (Straßen- und Tiefbauarbeiten)

Restarbeiten Anfang 2018

Kosten

1.800.000	Euro	Tief- und Straßenbaumaßnahmen (Fahrbahn, Radweg, Kanalbau, Beschilderung, Markierung und Unterführungsbauwerk)

330.000	Euro		Grunderwerb (inklusive Ausgleichsflächen)

80.000	Euro	Lichtzeichenanlage der Kreuzung Hansa Straße / Hochstraße (ohne Erdarbeiten)

60.000	Euro		Bepflanzungskosten

Förderung

- 65 Prozent Förderung von Land und Bund

Maßnahmen im Jahr 2018

- Kompensationsmaßnahmen (100 Prozent vor Ort | Frühjahr 2018)

  - 40 Hochstämme (Eichen) entlang des Radweges

  - Feldgehölze und Feldhecken auf einer Fläche von rund 9.000 m²

- Wegweisung

  - 3 vorwegweisende große Tafeln

  - 4 Richtungsweiser mit Zielangabe im Kreisverkehr

Baufirmen

- Meyer Tochtrop GmbH (Meschede, Tief- und Straßenbau)

- Swarco trafic Systems GmbH (Bochum, Ampelanlage Hansa Straße / Hochstraße)

- Karl Wolf GmbH& Co KG (Unna, Neu- und Umbau der Versorgungsleitungen = Auftraggeber Stadtwerke Unna)